REQUIREMENTS DEFINITION

Alexa–Claude 音声会話スキル

要件定義書

AWS Lambda + Anthropic Claude APIによる
低コスト音声AIアシスタントの構築

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| プロジェクト名 | Alexa-Claude Voice Connector |
| バージョン | 1.0 |
| 作成日 | 2026年3月14日 |
| 作成者 | Koichi / Claude Opus 4.6 |
| ステータス | ドラフト |

# 1. プロジェクト概要

## 1.1 目的

Amazon Alexaデバイス（Echo等）から音声でAnthropic Claudeと自然な対話を行えるカスタムAlexaスキルを開発する。日本語での音声会話を主たるユースケースとし、最小コストで実用的なパフォーマンスを実現する。

## 1.2 背景

•  Alexa+（Claude搭載の次世代Alexa）は米国で先行展開中だが、日本での提供時期は未定

•  既存のサードパーティ製「Claude Assistant」スキルは英語専用で日本語未対応

•  自作スキルにより、日本語ネイティブ対応・カスタムペルソナ設定・コスト管理が可能

•  OpenClawプロジェクト（「銀次の作戦室」）でのエージェント運用経験を活用

## 1.3 スコープ

| 区分 | 内容 |
| --- | --- |
| スコープ内 | カスタムAlexaスキルの開発、AWS Lambdaバックエンド、Claude API連携、テスト・デプロイ |
| スコープ外 | Alexaスキルストアへの公開、マルチユーザー対応、課金機能、IoTデバイス連携 |

# 2. システム構成

## 2.1 アーキテクチャ概要

以下のコンポーネントで構成されるサーバーレスアーキテクチャを採用する。

[ Alexa Device (Echo) ]

↓  音声→テキスト(ASR)、IntentRequest

[ Alexa Service (クラウド) ]

↓  JSON (IntentRequest + セッション情報)

[ AWS Lambda (ap-northeast-1) ]

↓  Messages API (HTTPS)

[ Anthropic Claude API ]

## 2.2 技術スタック

| レイヤー | 技術 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 音声インターフェース | Amazon Alexa Skills Kit (ASK) | 日本語ロケール対応 |
| バックエンド | AWS Lambda (Node.js 20.x) | ap-northeast-1 (Tokyo)リージョン |
| LLM | Anthropic Claude API (Messages) | Haiku 4.5 ベース / Sonnet切り替え可 |
| シークレット管理 | AWS Secrets Manager | APIキーの安全な保管 |
| ログ・監視 | Amazon CloudWatch | Lambda実行ログ、エラーアラート |
| セッション保存（将来） | DynamoDB | 会話履歴の永続化（Phase 2） |

# 3. 機能要件

## 3.1 基本会話機能（Phase 1 — MVP）

| ID | 要件 | 優先度 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| F-001 | 音声入力の受付 | Must | 「アレクサ、クロードを開いて」でスキル起動。任意の日本語発話を受付 |
| F-002 | Claude API呼び出し | Must | ユーザー発話をClaude Messages APIに送信し、応答を取得 |
| F-003 | 音声応答の返却 | Must | Claudeの応答をSSMLに変換しAlexaで読み上げ |
| F-004 | マルチターン会話 | Must | セッション属性で会話履歴を保持（最大10ターン） |
| F-005 | プログレッシブレスポンス | Must | 「考え中です…」を先行返却し、API応答待ち中のタイムアウトを回避 |
| F-006 | 応答長制御 | Must | 音声応答は50字以内に要約。詳細はAlexaAppカードで提供 |
| F-007 | エラーハンドリング | Must | APIタイムアウト、レートリミット時のフォールバック応答 |
| F-008 | セッション終了 | Must | 「終了」「おしまい」でスキルを閉じる |

## 3.2 拡張機能（Phase 2）

| ID | 要件 | 優先度 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| F-101 | ペルソナ切り替え | Should | 「ギンさんモード」などシステムプロンプトを音声で切り替え |
| F-102 | 会話履歴永続化 | Should | DynamoDBに会話を保存し、次回セッションで再開可能 |
| F-103 | モデル切り替え | Could | 「Haikuにして」「Sonnetにして」でモデルを動的変更 |
| F-104 | ニュースブリーフィング | Could | 「今日のニュース」で外部APIからニュースを取得し要約 |
| F-105 | OpenClaw連携 | Could | OpenClawエージェントとAlexaを接続し音声入力として活用 |

# 4. 非機能要件

## 4.1 パフォーマンス

| 項目 | 要件値 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 応答時間（E2E） | 8秒以内 | Alexaタイムアウト制約。Progressive Responseで対処 |
| Claude APIレイテンシ | 2〜4秒以内 | Haikuで通常1〜2秒、Sonnetで3〜5秒 |
| Lambdaコールドスタート | 5秒以内に抑制 | Provisioned Concurrencyはコスト観点から採用せず |
| 同時接続数 | 1（個人利用） | スケール不要 |

## 4.2 コスト

| 項目 | 月額費用見積 | 根拠 |
| --- | --- | --- |
| AWS Lambda | ￥0 (無料枚) | 永久無料枠: 月100万リクエスト、個人利用では十分 |
| AWS Secrets Manager | 約￥60/月 | 1シークレット × $0.40 + API呼び出し |
| CloudWatch Logs | 約￥0〜30/月 | 無料枠内で収まる見込み |
| Claude API (Haiku) | 約￥25〜100/月 | 1日20回×30日、入力500tok+出力200tok想定 |
| Claude API (Sonnet) | 約￥250〜1,000/月 | 同上条件。SonnetはHaikuの約10倍 |
| 合計（Haiku運用時） | 約￥85〜190/月 | Secrets Managerを環境変数に置き換えれば￥25程度まで削減可 |

※ Secrets Managerの代わりにLambda環境変数（暗号化済み）を使えばゼロコスト化可能。セキュリティとのトレードオフ。

## 4.3 セキュリティ

•  Anthropic APIキーは環境変数またはSecrets Managerで管理。ソースコードにハードコード禁止

•  LambdaのIAMロールは最小権限の原則（CloudWatch Logs書き込み + Secrets Manager読み取りのみ）

•  ユーザーの音声データは保存しない。セッション属性内の会話履歴はセッション終了時に破棄

•  Claude API呼び出しには月額上限アラートを設定（CloudWatchアラーム）

## 4.4 可用性・運用

•  個人利用のためSLAは設定しない。Lambda・ Claude APIの可用性に依存

•  デプロイはASK CLIまたはAlexa Developer Consoleから手動実施

•  ログ監視はCloudWatchで行い、異常なコスト増加を検知

# 5. Alexaスキル設計

## 5.1 インタラクションモデル

| インテント名 | サンプル発話 | 動作 |
| --- | --- | --- |
| LaunchRequest | 「クロードを開いて」 | ウェルカムメッセージを返し、会話モードに入る |
| ChatIntent | 「{query}」（任意の発話） | Claude APIに送信し、応答を音声で返却 |
| SwitchPersonaIntent | 「ギンさんモード」 | システムプロンプトを切り替え (Phase 2) |
| SwitchModelIntent | 「Haikuに切り替え」 | モデルを動的に変更 (Phase 2) |
| AMAZON.StopIntent | 「終了」「おしまい」 | セッションを終了し、履歴を破棄 |
| AMAZON.HelpIntent | 「ヘルプ」 | 使い方ガイドを音声で案内 |

## 5.2 呼び出し名（Invocation Name）

スキルの呼び出し名は「クロード」を想定。Alexaルーティンで「アレクサ、クロード」のショートカットも設定可能。

※ Alexa日本語の呼び出し名ポリシーに従い、2〜4文字のカタカナまたはひらがなを推奨。

## 5.3 スキル設定詳細

•  ロケール: ja-JP（日本語）

•  エンドポイント: AWS Lambda ARN（ap-northeast-1）

•  テストモード: 開発者テスト（ストア公開不要）

•  インテントの「query」スロット: AMAZON.SearchQuery型を使用し、任意の自然言語入力をキャプチャ

# 6. Claude API設計

## 6.1 システムプロンプト

以下のシステムプロンプトをデフォルトとする。

system: "あなたはAlexaデバイス上で動作する日本語のAIアシスタントです。

音声で読み上げられることを前提に、以下のルールを守ってください:

- 応答は50字以内で簡潔にまとめる

- 詳細な説明が必要な場合は、要約を音声で返し、詳細は「card」フィールドで返す

- マークダウンや特殊文字は使わない

- 自然な話し言葉で応答する

- JSON形式で応答: {"speech":"...", "card":"..."}"

## 6.2 APIパラメータ

| パラメータ | 値 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| model | claude-haiku-4-5-20251001 | Phase 2でSonnetへの動的切り替え対応 |
| max_tokens | 300 | 音声応答に必要十分な量に制限 |
| temperature | 0.7 | 自然な会話感を維持 |
| system | 上記システムプロンプト | ペルソナ別に切り替え可能に設計 |

## 6.3 レスポンス処理

•  Claudeの応答をJSONパースし、speechフィールドをSSMLに変換してAlexaへ返却

•  cardフィールドはAlexaAppのカードとして表示（詳細な回答用）

•  JSONパース失敗時はプレーンテキストをそのまま音声応答に使用（フォールバック）

•  応答が長すぎる場合は先頭150文字で切り、「詳しくはAlexaアプリをご覧ください」を付加

# 7. 開発計画

## 7.1 マイルストーン

| フェーズ | 内容 | 期間 | 成果物 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1-a | 環境構築 + Hello World | 1日 | Lambda関数デプロイ、Alexaシミュレータで応答確認 |
| Phase 1-b | Claude API統合 | 1日 | 基本的な音声会話が動作 |
| Phase 1-c | マルチターン + Progressive Response | 1日 | 会話履歴保持、8秒タイムアウト対策完了 |
| Phase 1-d | テスト + チューニング | 1日 | 実機テスト完了、プロンプト調整済み |
| Phase 2 | 拡張機能 | 随時 | ペルソナ、DynamoDB、モデル切替 |

## 7.2 開発環境

| 項目 | 詳細 |
| --- | --- |
| ローカル開発 | Mac mini M1 / Node.js 20.x / ASK CLI |
| テスト | Alexa Developer Consoleシミュレータ + 実機Echo |
| デプロイ | ASK CLIまたはConsoleからの手動デプロイ |
| ソース管理 | GitHubプライベートリポジトリ |

# 8. リスク・制約・前提条件

## 8.1 リスク

| リスク | 影響度 | 対策 |
| --- | --- | --- |
| Alexa ASRの日本語認識精度 | 中 | 誤認識を前提としたプロンプト設計。「もう一度言ってください」のフォールバック |
| Claude APIのレイテンシ変動 | 中 | Progressive Response + Haikuでの総レイテンシを最小化 |
| APIコストの予期せぬ増加 | 低 | max_tokens制限 + CloudWatchアラームで日次コスト監視 |
| Alexa+日本展開による陳腐化 | 低 | 学習目的も兆ねるため、投資対効果は十分 |
| Anthropic APIの仵様変更 | 低 | Messages APIは安定版。バージョンピン留めで対応 |

## 8.2 前提条件

•  Amazon開発者アカウント（無料）およびAWSアカウントを保有

•  Anthropic APIキーを取得済み（またはAnthropic Consoleで取得可能）

•  Alexa対応デバイス（Echo等）を保有し、日本のAmazonアカウントに紐付け済み

•  インターネット接続環境（自宅Wi-Fi）

# 9. 成功基準

| 基準 | 測定方法 |
| --- | --- |
| 日本語での音声会話が成立する | 実機Echoで10種類の質問で正常応答確認 |
| 応答が8秒以内に返る | CloudWatchログでLambda実行時間を計測 |
| マルチターン会話が文脈を保持 | 3ターン以上の連続会話で文脈参照を確認 |
| 月額コストが200円以下（Haiku運用時） | AWS Billing Dashboardで月次確認 |

— End of Document —